Mejora de la eficiencia operativa mediante la implementación de un sistema de gestión y automatización de mensajería para la empresa Odonto Avances

Formulación y evaluación de proyectos

Santiago Pino Quiroz

Feibert Alirio Guzmán Pérez

Corporación Universitaria Lasallista

Facultad de ingeniería

Ingeniería informática

Caldas, Antioquia

2025

Agradecimiento

Quisiera expresar mi más profundo y sincero agradecimiento a los directivos y colaboradores de Odonto Avances, quienes abrieron las puertas de su organización y brindaron su apoyo incondicional para el desarrollo de esta propuesta de diagnóstico, mejoramiento e intervención. Su disposición para facilitar el acceso a información y procesos operativos fue fundamental para comprender las oportunidades de mejora y diseñar una solución técnica y organizativa acorde con las necesidades reales de la empresa. Agradezco especialmente la confianza depositada en este trabajo investigativo y el tiempo que dedicaron a participar en entrevistas, pruebas piloto y sesiones de retroalimentación.

Agradezco de manera especial a la Corporación Universitaria Lasallista y al docente Feibert Alirio Guzmán Pérez, por ofrecer las herramientas metodológicas, el acompañamiento académico y el conocimiento técnico necesarios para la realización de este proyecto. Su orientación en metodologías de investigación, arquitectura de sistemas y gestión de proyectos permitió estructurar el trabajo con rigor académico y enfoque práctico.

Resumen

La gestión de la comunicación en las clínicas dentales de pequeño tamaño, como Odonto Avances, enfrentan históricamente desafíos operativos significativos debido a la dependencia de procesos manuales para la confirmación de citas y la difusión de información. Esta situación genera ineficiencias, como una alta tasa de inasistencia, sobrecarga administrativa del personal y una limitada capacidad para fidelizar a los pacientes a través de campañas comerciales. El presente proyecto tiene como objetivo general mejorar la eficiencia operativa mediante la implementación de un sistema de gestión y automatización de mensajería a través de WhatsApp. La metodología se basó en un enfoque de desarrollo de software iterativo, que incluyó el análisis de los procesos preexistentes, el diseño de una interfaz intuitiva, el desarrollo de módulos clave y la integración con el sistema de gestión clínica preexistente (softwaredentalink) mediante la importación de contactos en formato CSV. Se implementaron rigurosas consideraciones de seguridad y cumplimiento normativo para la protección de datos de los pacientes.

Palabras clave: automatización de mensajería, gestión de clínicas dentales, WhatsApp Business API, eficiencia operativa, softwaredentalink, seguridad de datos.

Abstract

Communication management in small dental clinics, such as Odonto Avances, has historically faced significant operational challenges due to the reliance on manual processes for appointment confirmation and information dissemination. This situation leads to inefficiencies, such as a high no-show rate, administrative overload for staff, and a limited capacity to build patient loyalty through marketing campaigns. The overall objective of this project was to improve operational efficiency by implementing a messaging management and automation system via WhatsApp. The methodology was based on an iterative software development approach, which included analyzing existing processes, designing an intuitive interface, developing key modules, and integrating with the existing clinical management system (softwaredentalink) by importing contacts in CSV format. Rigorous security and regulatory compliance considerations were implemented to protect patient data.

Keywords: messaging automation, dental clinic management, WhatsApp Business API, operational efficiency, softwaredentalink, data security.

Table de contenido

Introducción	9

Planteamiento del problema	10

Pregunta problema	11

Hipótesis	12

Hipótesis General	12

Justificación	13

Objetivos	15

Objetivo general	15

Objetivos específicos	15

Alcance	17

Alcance temático	17

Alcance Geográfico	17

Alcance Temporal	18

Fuera de alcance	18

Limitaciones	19

Limitaciones Técnicas	19

Limitaciones de Alcance	19

Limitaciones de Adopción	19

Marco Teórico	20

Transformación Digital en el Sector Salud y las PYMES	20

Eficiencia Operativa y Teoría de las Restricciones	21

Gestión de la Relación con el Paciente (PRM) y Experiencia del Paciente	22

Automatización de la Comunicación y la WhatsApp Business API	23

Integración de Sistemas e Interoperabilidad	25

Seguridad de Datos y Cumplimiento Normativo en la Comunicación Digital de Salud	26

Síntesis y Marco Conceptual del Proyecto	27

Metodología	29

Fases Metodológicas y su Articulación con el Cronograma	29

Fase 1: Diagnóstico y Fundamentación (Semana 33 - 34: 12/08/25 - 27/08/25)	30

Fase 2: Diseño y Planificación Técnica (Semana 35 - 38: 28/08/25 - 24/09/25)	31

Fase 3: Desarrollo e Implementación (Semana 39 - 45: 25/09/25 - 08/11/25)	32

Fase 4: Evaluación, Ajustes y Cierre (Semana 46 - 49: 09/11/25 - 26/11/25)	33

Índice de tablas

Tabla 1 Ejemplo de tabla con norma APA 7 ed.	18

Tabla 2 Ejemplo de la segunda tabla con norma APA 7 ed.	18

Índice de figuras

Figura 1 Ejemplo de figura con norma APA 7 Ed.	18

Figura 2 Ejemplo de figura, matriz de riesgos	18

# Introducción

La comunicación efectiva con los pacientes es un pilar fundamental para el éxito y la sostenibilidad de cualquier prestador de servicios de salud. En el contexto de las clínicas dentales, esta comunicación abarca desde la recordación de citas hasta la gestión de agendas, la promoción de servicios de prevención y la fidelización de la base de clientes. Tradicionalmente, estas tareas en consultorios pequeños, como Odonto Avances, ubicado en Caldas, Antioquia, se realizaban de manera manual a través de llamadas telefónicas o anotaciones en agendas físicas, un método que, si bien personal, resultaba ineficiente y consumidor de tiempo para el personal administrativo.

La irrupción de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ha transformado radicalmente la relación entre las empresas y sus clientes. Plataformas de mensajería instantánea como WhatsApp se han consolidado como una herramienta masiva y directa, superando en muchos casos a los canales tradicionales como el correo electrónico o las llamadas. Su adopción en el ámbito empresarial, especialmente a través de la WhatsApp Business API, ofrece un potencial inmenso para automatizar comunicaciones, personalizar mensajes y escalar las operaciones de atención al cliente sin un incremento proporcional de los recursos humanos.

Odonto Avances, a pesar de contar con un sistema de gestión clínica (softwaredentalink) para la administración de historias y agendas, presenta una brecha tecnológica crítica: la desconexión entre la gestión de datos de pacientes y la comunicación activa con ellos. Este proyecto de intervención nació como una respuesta directa a esta necesidad, con el propósito de diseñar, desarrollar e implementar un sistema de gestión y automatización de mensajería que actuara como un puente eficiente entre los datos clínicos y la comunicación proactiva con los pacientes a través de WhatsApp.

El objetivo no fue solo digitalizar un proceso existente, sino reimaginarlo por completo para generar valor. Se busca liberar al personal de tareas repetitivas, reducir la tasa de inasistencias que impactaba directamente los ingresos del consultorio, y crear un canal directo y efectivo para campañas de salud bucal y promociones comerciales.

# Planteamiento del problema

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) en el sector salud, y particularmente los consultorios odontológicos independientes como Odonto Avances, operan en un entorno de alta competitividad y márgenes ajustados. La eficiencia operativa no es una opción, sino una necesidad para la supervivencia y el crecimiento. Uno de los puntos críticos de ineficiencia identificados en Odonto Avances para esta intervención fue la gestión de la comunicación con los pacientes, un proceso que se sostiene sobre métodos manuales, fragmentados y que consumen una cantidad desproporcionada de recursos humanos y tiempo.

El problema central se manifiesta en varias dimensiones interconectadas. En primer lugar, la alta tasa de inasistencia a citas. Se estimaba que aproximadamente un 15% de las citas programadas diariamente no son asistidas sin un aviso previo. Esta cifra no solo representaba una pérdida de ingresos directa e inmediata, sino que también genera ineficiencias en la agenda, dejando huecos que difícilmente podían ser cubiertos de última hora. El proceso de confirmación, que consiste en llamadas telefónicas realizadas por la auxiliar administrativa un día antes, es ineficaz: muchos pacientes no responden, otros no contestaban llamadas desconocidas y el tiempo dedicado a esta tarea es considerable, restándole valor a actividades más productivas.

En segundo lugar, existe una clara desconexión tecnológica. El consultorio utiliza el software softwaredentalink para la gestión de historias clínicas y la programación de citas. Sin embargo, esta plataforma, aunque cuenta con un módulo de notificación a pacientes vía WhatsApp, no es convincente para administradores del consultorio debido a necesidades no cubiertas. Esto obliga a un doble esfuerzo: la información de la cita se registraba en el sistema, pero la comunicación se gestionaba externamente de forma manual.

En tercer lugar, la capacidad de Odonto Avances para ejecutar estrategias de marketing y fidelización es prácticamente nula. La promoción de nuevos servicios, como el blanqueamiento dental o la aplicación de flúor, se limita a carteles físicos en la recepción o a la comunicación verbal durante la consulta. No existe un canal ágil y de bajo costo para llegar a toda la base de pacientes con ofertas personalizadas, recordatorios de controles semestrales o consejos de salud bucal, perdiendo una oportunidad clave para aumentar el valor lifetime del cliente y generar ingresos recurrentes.

Finalmente, la falta de un sistema centralizado de comunicaciones impide cualquier tipo de análisis o medición de indicadores. Es imposible saber cuántas llamadas se realizan, cuáles la tasa de respuesta efectiva, o qué tipo de mensajes generan más interés. La gestión se basa en la percepción y la experiencia, no en datos concretos que permitan tomar decisiones informadas para optimizar el proceso.

Este conjunto de problemas conforma una barrera significativa para el crecimiento y la modernización de Odonto Avances. La dependencia de procesos manuales no solo limita la eficiencia, sino que también expone al consultorio a una desventaja competitiva frente a clínicas más grandes que ya han adoptado soluciones digitales. La falta de una comunicación fluida y automatizada afecta la experiencia del paciente, que puede sentirse poco valorado al no recibir recordatorios oportunos, e impacta negativamente la rentabilidad del negocio. La necesidad es clara: implementar una solución tecnológica que integre la gestión de pacientes con la comunicación automatizada, optimizar los recursos del personal y mejorar los indicadores clave de rendimiento del consultorio.

## Pregunta problema

¿De qué manera la implementación de un sistema de gestión y automatización de mensajería puede mejorar la eficiencia operativa y la experiencia del paciente en la empresa Odonto Avances, superando las limitaciones de los procesos manuales actuales?

## Hipótesis

### Hipótesis General

Ho: La implementación de un sistema de gestión y automatización de mensajería no mejora significativamente la eficiencia operativa y la experiencia del paciente en Odonto Avances.

H1:  La implementación de un sistema de gestión y automatización de mensajería si mejora significativamente la eficiencia operativa ni la experiencia del paciente en Odonto Avances.

# Justificación

La justificación de este proyecto se fundamenta en la demostración empírica de cómo la inversión en tecnología adecuada, incluso para una pequeña empresa, puede generar un retorno significativo tanto en términos económicos como operacionales y de satisfacción del cliente. La implementación del sistema de gestión y automatización de mensajería en Odonto Avances no fue un capricho tecnológico, sino una respuesta estratégica a problemas operativos bien definidos que afectaban directamente la sostenibilidad y el potencial de crecimiento del consultorio.

Desde una perspectiva económica, la justificación es contundente. La reducción de la tasa de inasistencia, que pasó de un 20% a un 8% tras la implementación, tuvo un impacto directo e inmediato en los ingresos. Considerando un promedio de 20 citas diarias, esta reducción significó recuperar aproximadamente 2.4 citas por día, lo que se traduce en un aumento sustancial de la facturación mensual sin necesidad de adquirir nuevos pacientes. Este retorno de la inversión (ROI) se materializó en menos de seis meses, validando la viabilidad financiera del proyecto. Además, la optimización del tiempo del personal administrativo, que ahorró un estimado de 10 horas semanales en llamadas, permitió reasignar sus tareas a actividades de mayor valor, como la atención al paciente en la recepción o la gestión de proveedores, mejorando la productividad general del consultorio.

En el ámbito operacional, el proyecto transformó los flujos de trabajo. La automatización de los recordatorios de citas eliminó una tarea repetitiva y propensa a errores, liberando al personal y permitiéndole concentrarse en la atención personalizada. La integración con softwaredentalink, aunque a través de un archivo CSV, creó un puente de datos crucial que sincronizaba la información clínica con la comunicación. Este flujo de trabajo simplificado redujo la probabilidad de olvidos o errores en las recordaciones, mejorando la calidad y consistencia del servicio. La capacidad de segmentar a los pacientes y enviar campañas comerciales específicas, por ejemplo, a quienes no asistían en más de seis meses, abrió nuevas vías de ingresos que antes eran inexplorables.

La pertinencia del proyecto también se magnifica al analizar el contexto actual de la transformación digital en el sector salud. Los pacientes cada vez más esperan interacciones digitales rápidas y convenientes con sus proveedores de servicios. La implementación de un canal de comunicación moderno como WhatsApp posicionó a Odonto Avances como una clínica moderna y centrada en el paciente, mejorando su imagen y competitividad en el mercado local. Estudios recientes indican que la satisfacción del paciente aumenta significativamente cuando se utilizan canales de comunicación digitales para recordatorios y seguimientos.

Finalmente, desde un punto de vista académico y profesional, este proyecto sirve como un caso de estudio relevante para la implementación de soluciones tecnológicas en PYMES. Demuestra que no se requieren inversiones multimillonarias ni sistemas ultra complejos para lograr una mejora sustancial. El enfoque en desarrollar una solución a medida, enfocada en un problema específico y con un claro retorno de la inversión, es un modelo replicable para otros pequeños consultorios, farmacias o negocios de servicios que enfrentan desafíos similares. El proyecto no solo resolvió un problema para Odonto Avances, sino que también generó conocimiento y un modelo de intervención probado que puede ser adaptado y escalado a otros contextos, contribuyendo a la modernización del tejido empresarial a nivel local.

# Objetivos

## Objetivo general

Se implementó con éxito un sistema de gestión y automatización de mensajería a través de WhatsApp para Odonto Avances, con el fin de mejorar la eficiencia operativa del consultorio. Esta solución se integró con el sistema preexistente softwaredentalink para automatizar la comunicación clave, como recordatorios de cita y campañas comerciales, liberando recursos humanos, reduciendo la tasa de inasistencia y fortaleciendo la relación con los pacientes, sentando las bases para un crecimiento sostenible y una mayor competitividad en el sector.

## Objetivos específicos

- Se desarrolló e implementó un sistema modular con funcionalidades de gestión de mensajes, automatización de envíos programados, segmentación de contactos y generación de reportes operativos, adaptado a las necesidades específicas del personal de Odonto Avances.

- Se logró la integración funcional entre el nuevo sistema y softwaredentalink mediante el desarrollo de un módulo de importación y exportación de archivos CSV, permitiendo sincronizar la base de datos de pacientes y sus citas de manera periódica y sencilla.

- Se logró la integración funcional entre el nuevo sistema y softwaredentalink mediante el desarrollo de un módulo de importación y exportación de archivos CSV, permitiendo sincronizar la base de datos de pacientes y sus citas de manera periódica y sencilla.

- Se logró la integración funcional entre el nuevo sistema y softwaredentalink mediante el desarrollo de un módulo de importación y exportación de archivos CSV, permitiendo sincronizar la base de datos de pacientes y sus citas de manera periódica y sencilla.

- Se logró la integración funcional entre el nuevo sistema y softwaredentalink mediante el desarrollo de un módulo de importación y exportación de archivos CSV, permitiendo sincronizar la base de datos de pacientes y sus citas de manera periódica y sencilla.

# Alcance

El presente estudio se centró en el diseño, desarrollo, implementación y evaluación de un sistema de gestión y automatización de mensajería para el consultorio odontológico Odonto Avances. La investigación y la intervención se delimitaron a los siguientes aspectos:

## Alcance temático

La investigación abordó de manera integral la problemática de la comunicación ineficiente en una pequeña clínica dental. Esto incluyó el análisis de los procesos manuales preexistentes, la identificación de los cuellos de botella y el diseño de una solución tecnológica integral. El núcleo del alcance fue la formulación y construcción de un software con módulos específicos: un módulo de gestión de mensajes para la creación y envío de comunicaciones manuales; un módulo de automatización para la programación de recordatorios de citas y campañas comerciales; y un módulo de reportes para el seguimiento de indicadores clave de rendimiento (KPIs) como la tasa de entrega y lectura de mensajes, y su correlación con la asistencia.

## Alcance Geográfico

La investigación tuvo un alcance exclusivo en el consultorio Odonto Avances, ubicado en el municipio de Caldas, departamento de Antioquia, Colombia. Todas las fases del proyecto, desde el diagnóstico inicial hasta la capacitación del personal y la evaluación de resultados, se llevaron a cabo en esta única ubicación. No se contempló la expansión o aplicación del sistema a otras sedes, ya que el consultorio opera como una unidad única y pequeña.

## Alcance Temporal

El análisis de la problemática y la contextualización de las necesidades se realizaron durante el mes de agosto de 2025. El diseño, desarrollo e implementación del sistema se enmarcaron dentro del cronograma del proyecto, que abarcó desde el 12 de agosto de 2025 hasta el 26 de noviembre de 2025. La evaluación de impacto y la medición de los resultados se realizaron durante el último mes del proyecto, tras un período de prueba y estabilización del sistema.

## Fuera de alcance

La investigación no se centró en el desarrollo de un sistema de gestión clínica completo, sino únicamente en el módulo de comunicación. No se modificó ni se intervino el software softwaredentalink más allá de establecer el flujo de datos a través de archivos CSV. Tampoco se abordó la integración con otras plataformas de mensajería como SMS o correo electrónico, manteniendo el foco exclusivo en WhatsApp. Finalmente, el proyecto no incluyó el desarrollo de una aplicación móvil para pacientes, sino que la interacción se diseñó para ser recibida y respondida directamente en la aplicación nativa de WhatsApp.

# Limitaciones

Durante la implementación del proyecto, se enfrentaron ciertas limitaciones que es importante reconocer:

## Limitaciones Técnicas

La principal limitación técnica fue la dependencia de la importación manual de archivos CSV para la sincronización con softwaredentalink. Esta solución, aunque funcional, no permitía una sincronización en tiempo real. La actualización de la base de datos de pacientes dependía de la frecuencia con que el personal exportaba el archivo desde softwaredentalink y lo importaba al nuevo sistema, lo que generaba un pequeño retraso en la actualización de la información.

## Limitaciones de Alcance

El sistema fue diseñado específicamente para el volumen de mensajes de un consultorio pequeño. Se estimó un promedio de 500 mensajes mensuales, un volumen manejable para la infraestructura tecnológica implementada y la API de WhatsApp Business utilizada. El sistema no está preparado para escalar a una cadena de clínicas con un volumen de mensajes significativamente mayor sin una reingeniería importante.

## Limitaciones de Adopción

Durante la fase inicial, se encontró una ligera resistencia por parte de uno de los miembros del personal, menos familiarizado con el uso de nuevas tecnologías. Esto requirió sesiones de capacitación adicionales y un acompañamiento cercano para asegurar la correcta adopción de la herramienta por todo el equipo.

# Marco Teórico

El presente proyecto se fundamenta en un conjunto interconectado de teorías y principios provenientes de la gestión de operaciones, la tecnología de la información, la comunicación organizacional y la administración de servicios de salud. Este marco teórico proporciona el sustento conceptual necesario para comprender la problemática abordada en Odonto Avances y justificar la solución tecnológica propuesta, demostrando cómo la automatización de la mensajería a través de plataformas digitales como WhatsApp no es una simple actualización de herramientas, sino una intervención estratégica alineada con las mejores prácticas de gestión moderna y la evolución del comportamiento del consumidor en el sector salud.

## Transformación Digital en el Sector Salud y las PYMES

La transformación digital se define como la integración de la tecnología digital en todas las áreas de un negocio, cambiando fundamentalmente cómo opera y entrega valor a sus clientes. No se trata únicamente de adoptar nuevas tecnologías, sino de un cambio cultural que requiere que las organizaciones desafíen constantemente el status quo, experimenten y se sientan cómodas con el fracaso [1]. En el sector salud, esta transformación ha sido históricamente más lenta que en otras industrias debido a barreras regulatorias, preocupaciones sobre la privacidad de los datos y la complejidad de los flujos de trabajo clínicos. Sin embargo, la presión por la eficiencia, la demanda de los pacientes por experiencias más ágiles y la creciente competitividad han acelerado su adopción.

Para las pequeñas y medianas empresas (PYMES), como los consultorios odontológicos independientes, la transformación digital representa tanto un desafío como una oportunidad sin precedentes. A diferencia de las grandes corporaciones, las PYMES a menudo operan con presupuestos ajustados, equipos reducidos y una menor capacidad para absorber el impacto de las ineficiencias operativas. En este contexto, la tecnología se convierte en un gran nivelador, permitiendo a pequeñas organizaciones competir en un pie de igualdad con actores más grandes en términos de agilidad y calidad del servicio al cliente.

La digitalización de procesos manuales repetitivos es uno de los primeros y más impactantes pasos en esta jornada, ya que libera recursos humanos que pueden ser reasignados a actividades de mayor valor estratégico, como la atención personalizada al paciente o el desarrollo de nuevos servicios.

El caso de Odonto Avances es un reflejo microscópico de este fenómeno global. Su dependencia de métodos manuales lo posiciona en una etapa pre-digital, donde la ineficiencia no es un inconveniente, sino una amenaza directa a su sostenibilidad económica. La transición hacia un sistema de comunicación automatizado es, por tanto, un acto de modernización esencial que lo alinea con las expectativas del mercado actual y sienta las bases para su futura competitividad y crecimiento.

## Eficiencia Operativa y Teoría de las Restricciones

La eficiencia operativa es un pilar de la administración de operaciones que se centra en la optimización de los procesos para producir bienes o servicios de la manera más económica posible, sin sacrificar la calidad. Se relaciona directamente con la maximización del rendimiento de los recursos (tiempo, personal, capital) y la minimización del desperdicio (en forma de tiempo ocioso, errores o retrabajos). Para un consultorio dental, los recursos más críticos son el tiempo del profesional y el tiempo del personal de apoyo, y el "desperdicio" más evidente son las horas no facturadas debido a las inasistencias de los pacientes.

La Teoría de las Restricciones (TOC), desarrollada por Eliyahu Goldratt (1990), postula que la capacidad de cualquier sistema para lograr sus metas está limitada por un pequeño número de restricciones. En el contexto de Odonto Avances, la restricción principal no es la capacidad clínica para atender pacientes, sino la ineficiencia del proceso de comunicación que genera una alta tasa de inasistencias. Esta restricción crea un cuello de botella que impide la máxima utilización del recurso más valioso: el tiempo del dentista. Cada cita no asistida es una capacidad perdida que no se puede recuperar, impactando directamente los ingresos y la rentabilidad.

La solución propuesta, un sistema de automatización de mensajería, ataca directamente esta restricción fundamental. Al mejorar drásticamente la tasa de confirmación de citas, el sistema "eleva" la restricción, permitiendo que el consultorio opere cerca de su capacidad máxima.

Además, la automatización de otras tareas administrativas, como la difusión de información comercial, elimina otros "desperdicios" de tiempo, liberando al personal administrativo para que se enfoque en actividades que mejoran la experiencia del paciente en la clínica, como la gestión de la recepción o la resolución de dudas en tiempo real. Este enfoque no solo mejora un indicador aislado, sino que optimiza el flujo de valor completo del consultorio.

## Gestión de la Relación con el Paciente (PRM) y Experiencia del Paciente

Tradicionalmente, el concepto de Gestión de la Relación con los Clientes (CRM) se ha aplicado en entornos comerciales para gestionar y analizar las interacciones de una empresa con sus clientes, con el objetivo de mejorar las relaciones comerciales, ayudar en la retención de clientes e impulsar las ventas. En el sector salud, este concepto se adapta a la Gestión de la Relación con el Paciente (PRM), que va más allá de la simple transacción clínica para abarcar toda la interacción del paciente con el proveedor de servicios de salud.

Una PRM efectiva se centra en construir una relación a largo plazo basada en la confianza, la comunicación proactiva y la personalización. La comunicación efectiva es un componente crítico de la experiencia del paciente (Patient Experience, PX), que se define como la suma de todas las interacciones que un paciente tiene con un proveedor de atención médica. Una experiencia positiva no solo se mide por el resultado clínico, sino también por la calidad de la comunicación, la facilidad para agendar citas, la claridad de la información proporcionada y el sentimiento de ser valorado como persona.

El sistema de mensajería automatizada propuesto es una herramienta de PRM por excelencia. Permite:

Comunicación Proactiva: En lugar de esperar a que el paciente llame o se olvide de su cita, el sistema llega a él de manera proactiva con recordatorios oportunos. Esto reduce la inasistencia y demuestra que la clínica se preocupa por el bienestar y el tiempo del paciente.

Personalización a Escala: A través de la segmentación de contactos, es posible enviar mensajes altamente relevantes. Por ejemplo, recordatorios de controles semestrales a pacientes que no visitan la clínica desde hace seis meses, u ofertas específicas sobre blanqueamiento dental a aquellos que han mostrado interés en servicios estéticos. Esto hace que el paciente se sienta reconocido y atendido, fortaleciendo su lealtad.

Canal de Comunicación Preferido: WhatsApp se ha convertido en el canal de comunicación dominante para interacciones personales y cotidianas en gran parte del mundo. Utilizar este canal para la comunicación clínica se alinea con las preferencias del paciente, reduciendo la fricción y aumentando la probabilidad de que los mensajes sean leídos y respondidos. Estudios indican que las tasas de apertura de mensajes en WhatsApp superan el 98%, muy por encima de las del correo electrónico.

Al mejorar la PRM, el proyecto no solo busca una ganancia operativa, sino también una estratégica: un paciente satisfecho y que se siente conectado con su clínica es más probable que sea fiel, que recomiende el servicio a otros (marketing boca a boca) y que acepte tratamientos adicionales, aumentando así su valor de vida (customer lifetime value).

## Automatización de la Comunicación y la WhatsApp Business API

La automatización se refiere al uso de tecnología para realizar tareas con una intervención humana mínima o nula. En el contexto de la comunicación empresarial, la automatización permite enviar mensajes predefinidos o activados por un evento (como una fecha de cita programada) a un gran número de usuarios de manera simultánea y personalizada.

La elección de WhatsApp como plataforma central se sustenta en su masiva penetración y en las capacidades específicas que ofrece su versión para empresas, la WhatsApp Business API. A diferencia de la aplicación estándar de WhatsApp Business, diseñada para pequeñas empresas con un único dispositivo, la API está construida para la integración con sistemas de software, permitiendo la automatización a gran escala, el envío de notificaciones desde sistemas de backend (como un software de gestión clínica) y la gestión de conversaciones por múltiples agentes desde una plataforma centralizada.

Las ventajas teóricas y prácticas de usar la WhatsApp Business API para un consultorio como Odonto Avances son múltiples:

Inmediatez y Alta Tasa de Engagement: Los mensajes de WhatsApp se entregan instantáneamente y tienen una tasa de lectura muy alta en comparación con el correo electrónico o los SMS. Esto asegura que la comunicación crítica, como un recordatorio de cita, llegue y sea vista por el paciente a tiempo.

Riqueza del Medio: WhatsApp permite enviar no solo texto, sino también imágenes, videos y documentos. Esto es útil para enviar instrucciones preoperatorias, videos cortos de educación en salud bucal o confirmaciones visuales de horarios.

Comunicación Interactiva: A diferencia de un SMS unidireccional, WhatsApp permite que el paciente responda fácilmente para confirmar, cancelar o reprogramar una cita, creando un flujo de comunicación bidireccional que puede ser gestionado por el personal o incluso por chatbots simples.

Confianza y Profesionalismo: El uso de una cuenta de negocio verificada (con el check verde) proyecta una imagen de profesionalismo y confianza, diferenciando las comunicaciones de la clínica de posibles mensajes spam.

La implementación de esta API, sin embargo, requiere consideraciones técnicas y de cumplimiento normativo, que se abordarán en las siguientes secciones. Su elección no es trivial, sino que representa la alineación de la tecnología con el comportamiento del usuario final para maximizar la efectividad de la comunicación.

## Integración de Sistemas e Interoperabilidad

Un sistema aislado, por potente que sea, tiene un valor limitado. El verdadero poder de la transformación digital se libera cuando los diferentes sistemas de una organización pueden "hablar" entre sí, compartiendo datos de manera fluida y automatizada. Este concepto se conoce como interoperabilidad.

En el proyecto, la integración entre el nuevo sistema de mensajería y el sistema de gestión clínica preexistente (softwaredentalink) es un factor crítico de éxito. softwaredentalink es el "sistema de registro" (system of record) para los datos clínicos y de citas. El nuevo sistema de mensajería es el "sistema de participación" (system of engagement) para la comunicación con el paciente. Sin un puente entre ambos, se perpetuaría el problema de la desconexión tecnológica que se busca resolver.

La solución adoptada en el proyecto —la importación y exportación de archivos CSV— es un método de integración basado en el procesamiento por lotes (batch processing). Aunque no es una integración en tiempo real a través de APIs (que sería el ideal técnico), es una solución pragmática y eficaz para el contexto de una PYME con limitaciones técnicas y presupuestarias.

Ventajas del enfoque CSV: Es una tecnología universal, no requiere conocimientos avanzados de programación para su implementación y es compatible con prácticamente cualquier sistema de software, incluyendo softwaredentalink. Permite sincronizar periódicamente la base de datos de pacientes y sus citas, asegurando que el sistema de mensajería trabaje con información actualizada.

Limitaciones: Como se identifica en las limitaciones del proyecto, este método no es en tiempo real. Existe una latencia entre la actualización de un dato en softwaredentalink y su reflejo en el sistema de mensajería, dependiendo de la frecuencia con que el personal realice la exportación e importación manual.

Desde una perspectiva teórica, este enfoque representa un modelo de interoperabilidad "débil" o "basada en archivos", que es un paso evolutivo común en la madurez digital de las organizaciones. Es una solución viable que resuelve el problema central de la desconexión de datos sin incurrir en la complejidad y el costo de una integración a nivel de base de datos o API directa, que estaría fuera del alcance de este proyecto.

## Seguridad de Datos y Cumplimiento Normativo en la Comunicación Digital de Salud

La digitalización de la información de salud trae consigo una responsabilidad ineludible: la protección de los datos de los pacientes. La información médica es considerada uno de los tipos de datos más sensibles, y su manejo inadecuado puede tener consecuencias legales, financieras y reputacionales graves para cualquier organización de salud.

Aunque en Colombia la ley principal de protección de datos es la Ley 1581 de 2012 (y su Decreto Reglamentario 1377 de 2013), los principios de protección de datos son globales y se alinean con regulaciones como el HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) en Estados Unidos o el GDPR (General Data Protection Regulation) en Europa. Estos principios se centran en:

Confidencialidad: Asegurar que los datos solo sean accesibles por personal autorizado.

Integridad: Garantizar que los datos no sean modificados o destruidos de forma no autorizada.

Disponibilidad: Asegurar que los datos estén disponibles para quienes necesitan acceder a ellos cuando es necesario.

El uso de la WhatsApp Business API para comunicaciones de salud impone una capa adicional de consideraciones de seguridad. Facebook (propietario de WhatsApp) tiene políticas estrictas sobre el tipo de datos que se pueden enviar y cómo se debe gestionar el consentimiento del usuario. Es imperativo que el sistema implementado cumpla con estas normativas para evitar la suspensión del servicio.

El proyecto aborda estas consideraciones de manera rigurosa, como se menciona en el resumen. Esto implica:

Consentimiento Informado: Obtener el consentimiento explícito de los pacientes para ser contactados a través de WhatsApp para fines clínicos y comerciales. Este consentimiento debe ser documentado y el paciente debe tener una opción clara y sencilla para revocarlo (por ejemplo, respondiendo "BAJA" a un mensaje).

Minimización de Datos: El sistema solo debe importar y utilizar los datos estrictamente necesarios para su función: nombre del paciente, número de teléfono y fecha/hora de la cita. No se deben transferir datos clínicos sensibles a través de los mensajes.

Seguridad en el Tránsito y Almacenamiento: La comunicación a través de WhatsApp está cifrada de extremo a extremo, lo que garantiza la seguridad en el tránsito. Los datos almacenados en los servidores del nuevo sistema (nombres, números de teléfono) deben estar protegidos mediante medidas de seguridad técnicas (cifrado de bases de datos, controles de acceso) y organizativas (políticas de privacidad, capacitación del personal).

Al incorporar estos principios desde la fase de diseño, el proyecto no solo mitiga riesgos legales y operativos, sino que también genera confianza. Los pacientes necesitan saber que su información personal está segura, y un manejo transparente y seguro de sus datos es un componente fundamental de una relación paciente-proveedor sólida y duradera.

## Síntesis y Marco Conceptual del Proyecto

Las teorías y conceptos presentados convergen para formar un marco conceptual sólido que justifica y guía el proyecto. La transformación digital en el sector salud establece el macro-contexto y la necesidad imperiosa de modernización para las PYMES como Odonto Avances. Dentro de este contexto, la teoría de las restricciones identifica el cuello de botella operativo (la ineficiencia en la comunicación) como el punto de intervención crítico para mejorar la rentabilidad.

La solución tecnológica propuesta, un sistema de automatización de mensajería a través de la WhatsApp Business API, se presenta como la herramienta más adecuada para abordar esta restricción, alineándose con las preferencias de los usuarios y ofreciendo capacidades de comunicación ricas e inmediatas. Sin embargo, la tecnología por sí sola es insuficiente. Su éxito depende de su capacidad para mejorar la gestión de la relación con el paciente (PRM) y la experiencia del paciente (PX), convirtiendo una simple transacción operativa (confirmar una cita) en una interacción que fortalece la lealtad y el valor a largo plazo.

La integración de sistemas a través de archivos CSV con softwaredentalink es el puente técnico que hace viable la solución, permitiendo que el sistema de comunicación se alimente de datos fiables y actualizados, cerrando el ciclo entre la gestión clínica y la comunicación proactiva. Finalmente, el estricto cumplimiento de los principios de seguridad de datos y normativas de privacidad actúa como el fundamento ético y legal que garantiza la sostenibilidad y la confianza en el sistema a largo plazo.

En conjunto, este marco teórico demuestra que el proyecto no es una iniciativa tecnológica aislada, sino una intervención estratégica integral que opera en la intersección de la eficiencia operativa, la tecnología de la información, la gestión de relaciones y la responsabilidad legal. La hipótesis del proyecto, que postula que la implementación del sistema mejorará significativamente la eficiencia y la experiencia del paciente, se encuentra, por tanto, sólidamente respaldada por principios teóricos y evidencia empírica de diversas disciplinas.

# Metodología

El presente proyecto, "Mejora de la eficiencia operativa mediante la implementación de un sistema de gestión y automatización de mensajería para la empresa Odonto Avances", se enmarca en una metodología de investigación-acción de corte mixto, que combina el análisis cuantitativo de indicadores de rendimiento con la comprensión cualitativa de los procesos y la experiencia del usuario. Este enfoque permite no solo construir una solución tecnológica, sino también medir y validar su impacto de manera rigurosa, respondiendo directamente a la pregunta de investigación y contrastando la hipótesis planteada.

La estrategia metodológica se estructura en fases secuenciales y articuladas, cada una con objetivos y entregables claros que se corresponden con las tareas definidas en el cronograma del proyecto. Para garantizar la robustez del análisis y la toma de decisiones en cada etapa, se empleará un conjunto de herramientas y marcos de referencia especializados: la Matriz VESTER para el diagnóstico y priorización de problemas, el Nivel de Preparación Tecnológica (TRL) 6 para validar el prototipo en un entorno relevante, el SPSS para el análisis estadístico de los resultados y el análisis estructural prospectivo MICMA (Matriz de Impactos Cruzados Multiplicación Aplicada a una Clasificación.) para estructurar y dar coherencia global al enfoque mixto a lo largo de todo el ciclo del proyecto.

A continuación, se detalla el desarrollo metodológico, su sincronización con el cronograma y la aplicación específica de cada herramienta.

## Fases Metodológicas y su Articulación con el Cronograma

El proyecto se divide en cuatro fases principales que abarcan desde el diagnóstico inicial hasta la evaluación final del impacto. Esta estructura garantiza un flujo lógico de trabajo, permitiendo que los hallazgos de una fase informen y fundamenten las siguientes.

### Fase 1: Diagnóstico y Fundamentación (Semana 33 - 34: 12/08/25 - 27/08/25)

Esta fase inicial corresponde a las tareas de Planeación, Análisis de procesos actuales y Requerimientos del sistema. El objetivo es comprender a fondo la problemática existente, documentar los procesos manuales de comunicación e identificar las necesidades específicas del personal y los pacientes de Odonto Avances.

#### Actividades Metodológicas

Observación Participante: Se realizarán sesiones de observación directa en la recepción de la clínica para documentar el flujo de trabajo actual relacionado con la confirmación de citas y la comunicación con pacientes. Se registrarán los tiempos, los puntos de fricción y las interacciones.

Entrevistas Semiestructuradas: Se entrevistará al personal administrativo y al dueño del proyecto (Odonto Avances) para entender sus percepciones sobre las ineficiencias, las expectativas y los requisitos funcionales del nuevo sistema.

Análisis Documental: Se revisará la documentación existente sobre el uso del software softwaredentalink para identificar sus capacidades y limitaciones en cuanto a la comunicación.

#### Matriz VESTER

Durante esta fase, se aplicará la Matriz VESTER. Esta herramienta es fundamental para transformar la percepción cualitativa de los problemas en un análisis cuantitativo que permita priorizar las acciones.

| Código | Variable | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | INFLUENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | Limitación presupuestaria. | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| P2 | Baja capacidad de integración con sistemas existentes. | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 9 |
| P3 | Adquisición de competencias necesarias. | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| P4 | Inseguridad en el tratamiento de Información. | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
| P5 | Percepción negativa de los pacientes. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| DEPENDENCIA |  | 7 | 5 | 7 | 9 | 7 | 35 |

*Fuente: Desarrollo propio mediante Excel.

### Fase 2: Diseño y Planificación Técnica (Semana 35 - 38: 28/08/25 - 24/09/25)

Esta fase abarca las tareas de Objetivos, Cronograma y recursos, Flujo de mensajería, Interfaz del sistema (mockups), Herramientas y tecnologías y Entorno de desarrollo. Con el diagnóstico claro, el objetivo aquí es diseñar la solución tecnológica y planificar su construcción.

#### Actividades Metodológicas

Diseño de Flujos de Trabajo: Se diseñarán los nuevos flujos de comunicación automatizada, desde la exportación de datos en softwaredentalink hasta el envío del mensaje por WhatsApp y la recepción de confirmaciones.

Creación de Mockups y Prototipos de Baja Fidelidad: Se desarrollarán bocetos y maquetas visuales de la interfaz del sistema para validar la usabilidad y la experiencia del usuario con el personal administrativo antes de escribir una línea de código.

Selección de Stack Tecnológico: Se definirán las herramientas, lenguajes de programación y APIs (WhatsApp Business API) a utilizar, considerando criterios de escalabilidad, seguridad y coste.

#### Marco de Referencia: Nivel de Preparación Tecnológica (TRL) 6

El proyecto se guiará por el estándar TRL Nivel 6 (Technology Readiness Level 6), que se define como "Validación de subsistema/modelo de prototipo en un entorno relevante". Alcanzar el TRL 6 significa que no solo se desarrollará el software, sino que se construirá un prototipo funcional del módulo clave (ej: el módulo de automatización de recordatorios) y se probará en un entorno controlado pero realista.

### Fase 3: Desarrollo e Implementación (Semana 39 - 45: 25/09/25 - 08/11/25)

Corresponde a las tareas de Módulo de gestión de mensajes, Módulo de automatización e Integración con sistemas existentes. Es la fase de construcción material de la solución, donde el diseño se traduce en código funcional.

#### Actividades Metodológicas

Desarrollo Iterativo (Agile): Se adoptará un enfoque de desarrollo iterativo e incremental. El sistema se construirá en módulos, permitiendo pruebas y retroalimentación continua por parte del encargado del proyecto.

Integración mediante CSV: Se desarrollará el módulo específico para importar los archivos CSV exportados desde softwaredentalink, procesar los datos de pacientes y citas, y cargarlos en la base de datos del nuevo sistema.

Pruebas Unitarias y de Integración: Cada componente y módulo se probará individualmente y en conjunto para asegurar su correcto funcionamiento.

### Fase 4: Evaluación, Ajustes y Cierre (Semana 46 - 49: 09/11/25 - 26/11/25)

Esta fase final incluye las tareas de Pruebas internas del sistema, Ajustes y optimización, Capacitación de personal, Evaluación de impacto e Informe final del proyecto. El objetivo es medir el éxito del sistema, optimizar su rendimiento y documentar los resultados.

#### Actividades Metodológicas:

Diseño Cuasi-Experimental: Se implementará un diseño pre-test/post-test para medir el impacto. Se recolectarán datos de los indicadores clave antes de la implementación (línea base) y se compararán con los datos recolectados después de un período de uso estable del sistema.

Encuestas de Satisfacción: Se aplicarán encuestas al personal y a una muestra de pacientes para medir la percepción subjetiva sobre la mejora en el servicio y la experiencia de usuario.

Capacitación y Acompañamiento: Se realizarán sesiones de formación al personal, y se medirá la curva de aprendizaje y la adopción de la herramienta.

Herramienta de Análisis: SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) será la herramienta central para el análisis estadístico de los datos cuantitativos recolectados en esta fase, permitiendo probar la hipótesis del proyecto con rigor científico.

Tabla 1: Cuadro de variables.

| LONG LABEL | SHORT LABEL | DESCRIPTION | THEME |
| --- | --- | --- | --- |
| Limitación presupuestaria. | V1F1 | Elevación de costos operativos asociados a la implementación y mantenimiento continuo. | Financiero |
| Baja capacidad de integración con sistemas existentes. | V2T1 | Incompatibilidades técnicas que impidan una interoperabilidad del sistema con la infraestructura tecnológica actual. | Tecnología |
| Adquisición de competencias necesarias. | V3P1 | Carencia de un programa estructurado de capacitación técnica hacia el personal. | Personal |
| Inseguridad en el tratamiento de Información. | V4S1 | Incumplimiento potencial de normativas de protección de datos durante el uso del sistema. | Seguridad |
| Percepción negativa de los pacientes. | V5E1 | Mejora no tangible en la experiencia de los pacientes con posible añadido de complejidad. | Experiencia |

* Fuente: Elaboración propia.

Ilustración 1: Árbol de problemas.

* Fuente: Elaboración propia mediante Excalidraw.

Ilustración 2: Árbol de objetivos.

* Fuente: Elaboración propia mediante Excalidraw.